Performanz Evaluation von Graphdatenbanken versus SQL-Datenbanken am Beispiel von Kookkurrenzgraphen

- Gruppe 15 -

Teammitglieder:

- Martin Junghanns - martin.junghanns@studserv.uni-leipzig.de
- Sascha Ludwig - s.ludwig@studserv.uni-leipzig.de
- Robert Schulze - robert.schulze@studserv.uni-leipzig.de

Zeitplan:

bis	Aufgabe
31.10	Spezifizieren des genauen Aufgabenstellung, Treffen mit D. Goldhahn
31.10	Spezifizieren, welche Queries an das DBS gestellt werden sollen
31.10	Ausfindigmachen von Graphdatenbanksystemen
07.11	Erstellen eines Code-Repositories für kollaboratives arbeiten
14.11	Vertraut machen mit der jeweiligen spezifischen GraphDB Java API
21.11	Erstellen einer Klassenstruktur für das gesamte Projekt
21.11	Implementieren der Importer von MySQL in die jeweiligen GraphDBS
05.12	Implementieren der Queries in der native API der jeweiligen GraphDBS
12.12	Implementieren der Quries in eventuell vorhandenen highlevel Sprachen
19.12	Implementieren von automatisch durchführbaren Benchmarks mit anschließender automatischen Generierung von Performance-Plots
09.01	Tunen der Performance für jedes GraphDBS
09.01	Feinüberarbeitung des gesamten Projektes
10.01	Überarbeiten der Java-Code-Dokumentation
13.01	Durchführen der Benchmarks und erstellen der Plots
16.01	Erstellen des Abschlussberichtes
16.01	Erstellen der Abschlusspräsentation
20.01	Halten der Abschlusspräsentation